# AREA TECNICA – SETTORE 4 – URBANISTICA E AMBIENTE

Albo Pretorio on-line n° 821 Affisso per 15 giorni consecutivi Dal 27/07/2015 al 11/08/2015

Per copia conforme

All’Originale

| Determina n° 456 Del 24/07/2015 | Oggetto: lavori di: “manutenzione straordinaria e adeguamento in materia di sicurezza della scuola Media”. – Liquidazione stato finale e approvazione certificato di regolare esecuzione. |
| --- | --- |

CUP: F41H14000010001                     CIG: 5569498F21

Premesso che con Delibera di Giunta Comunale n° 122 del 27/12/2013, è stato riapprovato il progetto esecutivo dei lavori di: “manutenzione straordinaria e adeguamento in materia di sicurezza della scuola Media”, per un importo complessivo di €. 200.000,00;

Che con determina n° 04 del 24/01/2014, sono stati stabiliti i criteri per l’affidamento dei lavori di che trattasi;

Che il bando di gara è stato pubblicato all’albo pretorio on-line n° 72, per giorni 26 consecutivi, dal 24/01/2014 al 17/02/2014;

Che la presentazione delle offerte è stata fissata per giorno 17/02/2014 entro le ore 12,00;

Che con verbale di gara del 24/02/2014, prot. 1672, pubblicato all’Albo pretorio on-line in pari data con il n° 207, venivano aggiudicati in forma provvisoria i lavori di che trattasi, alla ditta EDIL COSTRUZIONI S.r.l., con sede in C/da Pallotta n° 15 – 87017 Roggiano Gravina, che ha totalizzato un punteggio complessivo pari a punti 83,72, offrendo un ribasso pari al 3,000% sull’importo a base di gara di €. 161.765,40 oltre €. 5.003,05 quali oneri di sicurezza;

Che l’importo di aggiudicazione, al netto del ribasso del 3,00%, comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso è pari ad €. 161.915,49 oltre IVA al 10% pari ad €. 16.191,55, per un importo complessivo di €. 178.107,04 IVA compresa;

Che con determina n° 277 del 16/04/2014 sono stati aggiudicati i lavori di che trattasi alla ditta EDIL COSTRUZIONI S.r.l., con sede in C/da Pallotta n° 15 – 87017 Roggiano Gravina, per un importo complessivo pari ad €. 161.915,49 oltre IVA al 10%;

Che in data 23 aprile 2014 con repertorio n° 5 è stato stipulato il contratto di appalto, registrato a Cosenza in data 29/04/2014 n° 4367 serie 1T;

Che i lavori sono stati consegnati alla ditta, con regolare verbale di consegna, del 14/05/2014 prot. 4238;

Che con determina n. 948/2014 sono stati liquidati, alla Ditta Edil Costruzioni srl, il I° ed il II° SAL dei lavori per un importo complessivo di €. 113.902,45 iva inclusa.

Che con determina n. 212/2015 è stato liquidato, alla Ditta Edil Costruzioni srl, il III° e ultimo SAL dei lavori di importo complessivo di €. 63.451,57 iva inclusa.

Preso atto che l’ultimazione dei lavori è avvenuta in tempo utile per come certificato dalla Direzione lavori.

Preso atto dello stato finale dei lavori redatto in data 09/04/2015, pervenuto in data 23/07/2015 prot. n.5850 dal quale si deduce che il credito netto dell’impresa è pari ad €. 753,02 iva inclusa.

Considerato che occorre procedere all’approvazione degli atti finali e del certificato di Regolare esecuzione allegato agli stessi.

Visto il D.L.gs n° 267/00 del 18/08/2000;

Visto il “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, D.Lgs n° 163/2006, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.P.R. n° 207 del 05 ottobre 2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».

DETERMINA

- La premessa è parte integrante della presente determinazione;

- Di approvare gli atti finali ed il certificato di Regolare esecuzione dei lavori di “Manutenzione straordinaria e adeguamento in materia di sicurezza della Scuola Media”

- Di liquidare in favore della Ditta Edil Costruzioni srl con sede in C/da Pallotta 87017 Roggiano gravina, la somma complessiva di €. 753,02 iva inclusa

- Di pagare alla Ditta Edil Costruzioni srl, con sede in C/da Pallotta 87017 Roggiano Gravina la somma di €.753,02 iva inclusa, con accredito sul conto con codice IBAN: IT 49 N 0200B 80981 000102640990.

- Di dare atto che si farà fronte alla spesa di € 117.237,80, sui fondi finanziati dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della ricerca, per tramite della Regione Calabria, giusto decreto n° 906 del 05/11/2013, sul Capitolo 20388 Bilancio E.C. e successivi;

- Di trasmettere la presente ai sensi del Regolamento sull’Ufficio e sui Servizi al   Responsabile del Servizio Finanziario per il parere di regolarità contabile ed altri eventuali adempimenti di competenza;

- Di disporre la pubblicazione della presente all’albo Pretorio on-line;

Roggiano Gravina, 24 luglio 2015

Il Responsabile di Settore

f.to Dott. Arch. Elio Furioso

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.L.gs n° 267/2000, rilascia: PARERE FAVOREVOLE PARERE NON FAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni_______________________; Data 24/07/15 Il Responsabile del servizio finanziario f.to Rag. Alfonso Forlano

| ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA |
| --- |
| Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.L.gs n° 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.L.gs 18 agosto 2000, n° 267: |
| Impegno | Data | Importo | Cap./Art. | Esercizio |
| Data 24/07/ Il Responsabile del servizio finanziario f.to Rag. Alfonso Forlano |
| Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.L.gs. 18 agosto 2000, n° 267. |