# 

# *AREA TECNICA – SETTORE 3, LL.PP. - SETTORE 4, URBANISTICA E AMBIENTE*

# *Via Bufaletto n° 18 – 987017 Roggiano Gravina (CS) – p.iva 00355760786*

|  |  |
| --- | --- |
| *Per copia conforme*  *All’Originale* | Albo Pretorio on-line n° 940  Affisso per 15 giorni consecutivi  Dal 10/09/2015 al 25/09/2015 |

|  |  |
| --- | --- |
| N° 501  Data: 09/09/2015 | **Progetti integrati di sviluppo locale programmazione regionale unitaria Por Calabria 2007/2013 PISL primavera tra due mari sport benessere sociale per la qualità della vita-operazione cittadella dello sport. Approvazione e liquidazione I° SAL.**  **CIG: 5896062049 CUP: F43G14000100002** |

**Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207 recante Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 Aprile 2006, n° 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.

**Visto** il D.L.gs n° 118/2011;

**Visto** la Statuto Comunale del comune di Roggiano Gravina;

**Visto** il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Roggiano Gravina;

**Premesso che** con fondi FESR del POR Calabria 2007/2013, linea di intervento 8.2.1.2, giusta Deliberazione di Giunta della Regione Calabria n° 466 del 19/10/2012, è stato finanziato il progetto per la somma di €. 610.000,00 di cui €. 542.877,00 con fondi regionali ed €. 67.123,00 con cofinanziamento del privato;

**Che** con Deliberazione di Giunta Municipale n° 53 del 01/07/2014 si è provveduto ad approvare il progetto definitivo-esecutivo di importo pari ad €. 610.000,00

**Che** con Determinazione n° 624 del 18/08/2013 sono stati stabiliti i criteri per l’aggiudicazione della gara, stabilendo che i lavori saranno appaltati mediante procedura aperta, ai sensi degli art. 3, comma 37, e art. 55, comma 5, del D.L.gs n° 163 del 2006 e s.m.i., ricorrendo al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.L.gs n° 163/2006;

**Che** il bando è stato pubblicato all’Albo Pretorio on-line al n° 8957 del 10/10/2014, con proroga pubblicata all’Albo Pretorio on-line al n° 944 del 23/10/2014;

**Che** con Determinazione n° 40 del 21/01/2015 del Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Roggiano Gravina, la concessione di costruzione e gestione sull’operazione “Cittadella dello sport” è stata aggiudicata alla RTI tra ML Group S.r.l. e l’ASD New Team con il seguente importo €. 472.367,50, esclusi oneri per la sicurezza e IVA, ovvero complessivamente di €. 482.017,50, compresi oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, pari a €. 9.650,00, e al netto di I.V.A.

**Che** in data 08/04/2015 è stato stipulato il contratto tra RTI M.L. Group s.r.l. e il Comune di Roggiano Gravina (rep 19/2015);

**Che** con determina n° 396 del 10/07/2015 a rettifica della precedente determinazione n° 247/2015 è stata riapprovata la rimodulazione del Quadro Tecnico Economico *“progetti integrati di sviluppo locale programmazione regionale unitaria Por Calabria 2007/2013 PISL primavera tra due mari sport benessere sociale per la qualità della vita-operazione cittadella dello sport***”** determinatosi a seguito del ribasso di gara per come di seguito riportato:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **QUADRO ECONOMICO RIMODULATO DOPO L’APPALTO** | | | |
| **A** | **LAVORI** |  | **€. 492.150,00** |
| A.1 | Importo lordo dei lavori soggetto a ribasso |  | €. 482.500,00 |
| A.2 | Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso |  | €. 9.650,00 |
| **A.3** | **Sommano** |  | **€. 492.150,00** |
|  | | | |
| A.4 | Ribasso contrattuale su A.1 del | 2,100% | €. 10.132,50 |
| A.5 | Importo netto dei lavori A.1-A.4 |  | €. 472.367,50 |
|  | Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso |  | €. 9.650,00 |
|  | | | |
| **A.6** | **Importo netto contrattuale A.5+A.2** |  | **€. 482.017,50** |
| B | SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| B.1 | RUP + supporto al RUP |  | €. 9.843,00 |
| B.2 | Spese tecniche |  | €. 39.800,00 |
| B.3 | Gara |  | €. 2.000,00 |
| B.4 | Collaudo |  | €. 3.500,00 |
| B.5 | Nulla Osta ecc. |  | €. 2.890,16 |
| B.6 | IVA sui lavori | 10% | €. 48.201,75 |
| B.7 | IVA su B.2+B.4 | 22% | €. 10.601,84 |
| B.8 | Imprevisti compresa IVA | 5,00% | **€. 11.145,75** |
| B.9 | Economie da ribasso di gara |  | ============== |
| **Totale Somme a Disposizione Dell’Amministrazione** | | | **€. 127.982,50** |
| IMPORTO COMPLESSIVO | | | **€. 610.000,00** |
| IMPORTO COMPLESSIVO RIMODULATO | | | **€. 610.000,00** |
|  | | | |
| Limite delle spese generali da convenzione | | 12% | €. 59.058,00 |
| Somma delle spese generali da B.1 a B.5 | | 11,79% | €. 58.033,16 |

***Che*** con determina n° 487 del 13/08/2015 è stata approvata perizia di variante avente il seguente quadro economico comparativo:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO DI PERIZIA** | | | | |
|  | **LAVORI** | **QTE rimodulato** | **Confronto** | **QTE perizia** |
| A.1 | Importo lordo dei lavori soggetto a ribasso | €. 482.500,00 | €.10.089,98 | €. 492.589,98 |
|  | | | | |
| A.2 | Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso | €. 9.650,00 | €. 254,41 | €. 9.904,41 |
| **A.3** | **TOTALE LAVORI E SICUREZZA** | €. 492.150,00 | €.10.344,39 | €. 502.474,17 |
|  | A detrarre ribasso offerto -2,10% su lavori | -€. 10.132,50 | -€. 211,89 | -€. 10.334,39 |
| **A.4** | Lavori netti | €. 472.367,50 | €. 9.878,09 | €. 482.245,59 |
| **A** | **TOTALE CONTRATTO (lavori netti+oneri)** | €. 482.017,50 | €.10.132,50 | €. 492.150,00 |
|  | | | | |
|  | **SOMME A DISPOSIZIONE** |  |  |  |
| B.1 | Incentivo al RUP +supporto RUP | €. 9.843,00 | = | €. 9.843,00 |
| B.2 | Spese tecniche | €.39.800,00 | = | €.39.800,00 |
| B.3 | Gara | €. 2.000,00 | = | €. 2.000,00 |
| B.4 | Collaudo | €. 3.500,00 | = | €. 3.500,00 |
| B.5 | N.O., rilievi, accert., indagini e perizia | €. 2.890,16 | = | €. 2.890,16 |
| **B** | **SOMMANO SPESE GENERALI** | **€. 58.033,16** | **=** | **€. 58.033,16** |
| C.1 | IVA sui lavori 10% di A | €. 48.201,75 | €. 1.013,25 | €. 49.215,00 |
| C.2 | IVA su spese generali 22% | €. 10.601,84 | = | €. 10.601,84 |
| C.3 | Imprevisti IVA compresa max 5% diA | €. 11.145,75 |  |  |
| C.4 | Economie da ribasso non utilizzate |  |  |  |
|  | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | €.127.982,50 | -€.10.132,50 | €.117.850,00 |
|  | TOTALE COMPLESSIVO | €.610.000,00 | = | €.610.000,00 |

**Preso atto che** la Direzione Lavori, in data 07/09/2015 prot. 7005, ha provveduto alla trasmissione del Primo Stato Avanzamento Lavori, dell’importo al netto delle ritenute, pari ad €. 199.678,79 (giusto certificato di pagamento n°1) oltre IVA al 10% pari ad €. 19.967,88, per un totale di €. 219.646,67;

**Considerato** che occorre procedere formalmente alla liquidazione degli importi maturati relativi al I° SAL, per un importo complessivo pari ad €. 219.646,67 iva al 10% inclusa, in favore della ditta R.T.I. ML Group s.r.l. e ASD New Team con sede in via Bruno Buozzi n° 9 - 87067 Rossano (CS).

**Visto** il D.L.gs n° 267/00 del 18/08/2000;

**Visto** il “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, D.L.gs n° 163/2006, e successive modifiche e integrazioni;

**Visto** il D.P.R. n° 207 del 05 ottobre 2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del [decreto legislativo 12 aprile 2006, n° 163](http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm), recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».

***DETERMINA***

1. **La premessa** è parte integrante della presente determinazione;
2. **Di liquidare** relativamente ai lavori di ***“Progetto integrato di Sviluppo Locale Servizi intercomunali per la qualità della vita - primavera tra i due mari - sport e benessere sociale “Cittadella dello Sport”***, l’importo maturato relativo al I° SAL pari ad **€. 199.678,79** iva esclusa in favore della ditta ***R.T.I. ML GROUP SRL e ASD New Team con sede in via Bruno Buozzi n° 9 – 87067 Rossano (CS).***
3. **Di pagare,** in favore della ditta ***R.T.I. ML Group s.r.l. e ASD New Team con sede in via Bruno Buozzi n. 9 – 87067 Rossano (CS)*** la somma complessiva di ***€. 199.678,79.*** *iva esclusa, ad avvenuto accreditamento delle somme da parte della Regione Calabria, previa presentazione di regolare fattura vistata dall’ufficio tecnico, senza ulteriori atti;*
4. **Di dare atto che** si farà frontealla spesa di €. 219.646,67, sui fondi finanziati dalla Regione Calabria, sul Capitolo 21637;
5. **Di** **trasmettere** la presente ai sensi del Regolamento sull’Ufficio e sui Servizi al Responsabile del Servizio Finanziario per il parere di regolarità contabile ed altri eventuali adempimenti di competenza;
6. **Disporre** la pubblicazione della presente all’albo Pretorio on-line;

*Roggiano Gravina, 08 settembre 2015*

*Il Responsabile di Settore*

*f.to Dott.* ***Arch. Elio Furioso***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E**  **ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA** | | | | |
| Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-*bis*, comma 1, del D.L.gs n° 267/2000,  rilascia:   * PARERE FAVOREVOLE   PARERE NON FAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.L.gs n° 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.L.gs 18 agosto 2000, n° 267: | | | | |
| **Impegno** | **Data** | **Importo** | **Cap./Art.** | **Esercizio** |
|  |  | 219.646,67 | 21637 | 2015 |
| Data 09/09/2015  ***Il Responsabile del servizio finanziario***  ***f.to Rag. Alfonso Forlano*** | | | | |
| Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.L.gs. 18 agosto 2000, n° 267. | | | | |