# AREA TECNICA – SETTORE 7 – URBANISTICA E AMBIENTE

# Via Bufaletto s.n.c., 87017 Roggiano Gravina – Tel. 0984/501538 Fax 0984/507389 – C.F. 00355760786

Albo Pretorio on-line n° 970 Affisso per 15 giorni consecutivi Dal 14/09/2015 al 29/09/2015

Originale

| Determina n°523/15 Del 14.09.2015 | Oggetto : Approvazione Perizia di Variante Messa in Sicurezza della Viabilità Urbana. CUP: F44E14001880004 CIG: 625593400E |
| --- | --- |

L’anno 2015, il giorno__07_____, del mese di Settembre, nel proprio ufficio

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Adotta la seguente determinazione:

Visto il D.L.gs 18/08/2000, n°267

Visto il D.L.gs n°165/2001

Visto il D.L.gs 12/04/2006, n°163

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010,n°207 recante Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n°163, recante “ Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

Visto il D. L.gs n°118/2011;

Visto lo Statuto Comunale del Comune di Roggiano Gravina;

Visto il Vigente Reggolamento di Contabilità del Comune di Roggiano Gravina;

Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Delibera di G. M. n. 125 del 22/12/2009);

Che con nota prot. N°288002 del 16/09/2014, acquisita protocollo di questo Ente in data 08/10/2014 n°8862 è stato comunicato che con Decreto del D.G. n°9128 del 28/07/2014 del Dipartimento n°9 Infrastrutture,lavori Pubblici della regione Calabria è staro concesso un finanziamento di € 200.000,00 per la messa in sicurezza della viabilità comunale;

Vista la Pubblicazione del Decreto n°9128 del 28/07/2014 sul Burc al n°41 dell’08 settembre 2014 ;

Considerato che il Comune di Roggiano Gravina ha contratto un mutuo ventennale con la CASSA DD.PP. dell’importo di € 200.000,00 di cui la Regione Calabria rimborserà rate annuali dell’importo di € 10.609,43;

Che Deliberazione della G.M. n°117/14 del 15/12/2014 si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo di importo pari ad € 200.000,00 ;

Che con Determinazione n°220/15 del 11.05.2015 sono stati stabiliti i criteri per l’aggiudicazione della gara, stabilendo che i lavori saranno appaltati mediante procedura aperta, ai sensi degli art. 3,comma 37 e art. 55,comma 5, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.,ricorrendo al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs n°163/2006;

Che il Bando è stato Pubblicato all’Albo Pretorio on-line al n°484/15 il 15.05.2015 per 15 giorni consecutivi;

Che con Determinazione n°393/15 del 07.07.2015 del Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Roggiano Gravina, i lavori di” messa in sicurezza della viabilità urbana” è stata aggiudicata alla CIMA Costruzioni Generali con il seguente importo: € 152.949,60 compresi gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 800,00 ed Iva esclusa;

Che in data 23.07.2015 è stato stipulato il contratto tra Cima Costruzioni Generali srl e il Comune di Roggiano Gravina ( Rep. N°22/2015) e registrato a Cosenza il 06.08.2015 al n°7923 per un importo contrattuale di € 152.949,60 comprensivo di oneri,escluso Iva

Che in data 08.07.2015, protocollo n°5389 è stato nominato Direttore dei Lavori il geom. Fausto Brusco, già Responsabile del Procedimento dell’Ufficio n°2 “ Tecnico Manutentivo”;

Che durante l’esecuzione dei lavori si sono verificati degli inconvenienti non prevedibili in fase di progettazione determinando pertanto delle nuove voci di elenco prezzi e di conseguenza la redazione di una perizia di variante;

Che in data 03.09.2015, prot. N°6926, la direzione dei lavori faceva pervenire la relativa perizia di variante,regolarmente sottoscritta ed accettata dalla ditta esecutrice dei lavori, costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica - economica e descrittiva;

- Schema atto di sottomissione e verbale di concorda mento nuovi prezzi;

- Elenco prezzi;

- Computo metrico;Quadro comparativo;

- Disegni e planimetria;

Visto il quadro economico di progetto:

- Importo dei lavori…………………………………..€ 161.878,50

- Importo oneri di sicurezza…………………………€        800,00

- Rup + supporto al Rup (D.lgs 163/06)…………….€     1.532,23

- Iva sui lavori 22%......................................................€   35.789,27

Importo Complessivo………………………………€ 200.000,00

Visto il quadro economico determinatosi a seguito del ribasso  di gara del 6,01% per come di seguito riportato:

- Lavori a misura al netto del ribasso……………….€ 152.149,60

- Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso………….€        800,00

- Iva sui lavori a ribasso( 22% )……………………...€   33.648,91

- Rup + supporto al Rup(D.lgs 163/06)……………...€     1.532,23

- Economia per ribasso offerta………………………€   11.869,26

Totale intervento……………………………………€ 200.000,00

Che la suddetta perizia di variante presenta il seguente quadro economico comparatico nuovo:

- Lavori a misura al netto del ribasso………………..€ 156.963,30

- Oneri sicurezza non soggetti a ribasso……………..€        800,00

- IVA sui lavori ( 22% )punto a-……………………..€   34.707,93

- Competenza progettazione interna e di supporto

al  RUP ( D.Lgs 163/06 )…………………………….€    3.240,00

- Economia per ribasso offerta……………………….€    4.288,77

Totale Intervento…………………………………….€ 200.000,00

Ritenuto di dover procedere all’approvazione della Perizia di Variante essendo la stessa inferiore al limite ( max del 5% ) prevista per legge;

DETERMINA

1-La narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2-di approvare così come approva la perizia di variante, relativa ai lavori di Messa in Sicurezza della Viabilità Urbana Che presenta il seguente quadro economico:

- Lavori a misura al netto del ribasso………………..€ 156.963,30

- Oneri sicurezza non soggetti a ribasso……………..€        800,00

- IVA sui lavori ( 22% )punto a-……………………..€   34.707,93

- Competenza progettazione interna e di supporto

al  RUP ( D.Lgs 163/06 )…………………………….€    3.240,00

- Economia per ribasso offerta……………………….€    4.288,77

Totale Intervento…………………………………….€ 200.000,00

- di approvare il relativo atto di sottomissione allegato alla perizia e regolarmente sottoscritto dalle parti;

- di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art.147/bis, comma 1, D.Lgs n°267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

- di trasmettere la presente ai sensi del Regolamento sull’Ufficio e sui Servizi al   Responsabile del Servizio Finanziario per il visto attestante la copertura finanziaria;

- di pubblicare la presente all’Albo Pretorio On-Line del Comune.

Roggiano Gravina, lì  07.09.2015

Il Responsabile del Servizio n. 4

( Arch. Elio Furioso )

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell’art. 147/bis,comma 1 del D. Lgs. del 18/08/2000 n. 267,

rilascia:

- PARERE FAVOREVOLE

- PARERE NON FAVOREVOLE,per le seguenti motivazioni_____________________

Roggiano Gravina, lì _________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario

( Rag. Alfonso FORLANO )

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta,ai sensi dell’art.153, comma 5, del D.Lgd 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata,mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,regolarmente registrati ai sensi dell’art.191 comma 1, del D.lgs 18 agosto 2000,n°267:

CAPITOLO ENTRATA 3782    -  CAPITOLO USCITA 21859

Roggiano Gravina,lì______________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

( Rag. Alfonso Forlano )