COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA

(87017 Provincia di Cosenza)

SETTORE n. 6

UFFICIO N. 1 LAVORI PUBBLICI – FONDI COMUNITARI – PROTEZIONE CIVILE

UFFICIO N. 2 Gestione rete idrica – impianto illuminazione

Determina      n°  80   del    18/02/2015

| Oggetto: | II° Stato d’avanzamento dei lavori di viabilita’ urbana /progetto stralcio. Impresa Donato Geom. Franco |
| --- | --- |

CIG: 0404172d45

L’anno duemilaquindici    il giorno  03  del mese di febbraio

Il Responsabile del Servizio

Adotta la seguente determinazione:

Premesso che, con la deliberazione di G.M n. 108 del 11/09/2009 è stato riapprovato il progetto esecutivo “viabilita’ urbana” per l’importo di € 400.000,00;

che in data 30/11/2009 prot. 13695, è stato pubblicato il bando di gara per l’affidamento dei lavori di viabilita’ urbana;

che con delibera n. 108 del 07/11/2012 di G.M si è provveduto alla risoluzione del contratto con l’impresa aggiudicatrice dei lavori per grave inadempimento;

Vista la delibera di G.M n. 75 del 30/08/2013 con la quale è stato approvato il progetto stralcio del lavoro di completamento “viabilita’ urbana;

Considerato che, in data 21/10/2013, prot. n°8690 ed in data 08/11/2013 con prot. 9330, si è provveduto ad invitare le prime cinque ditte che hanno formulato la migliore offerta, escluso l’originario aggiudicatario,  come previsto  dall’art 140 del dlgs 12/04/2006 n. 163;

che in data prot. 9573 del 18/11/2013 l’impresa Donato Geom. Franco Corso Umberto I n. 136 87010 Terranova da Sibari (CS) ha inviato l’offerta dei lavori di cui in oggetto pari a 33,30%;

che in data 20/11/2013 prot. 9658  è stata inviata la comunicazione per la trasmissione dei documenti per procedere all’aggiudicazione definitiva;

che in data 31/12/2013 si è provveduto all’aggiudicazione definitiva con determina n. 1004 all’ Impresa Donato Geom. Franco;

Visto il Durc validato con esito regolare dell’impresa Donato Geom. Franco;

Visto il certificato di pagamento n. 2 a firma dei direttori dei lavori;

Visto lo stato d’avanzamento dei lavori n. 2;

Visto il libretto delle misure n. 2;

Visto il registro di contabilita’ ;

Visto il sommario del registro di contabilita’;

Vista la fattura n. 05 del 03/02/2015 dell’impresa Donato Geom Franco;

Visto il “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, D.Lgs. 163/2006, e successive modifiche e integrazioni;

DETERMINA

- La narrativa  che precede è parte integrante del presente atto;

- Di approvare la fattura n. 05 del 03/02/2015 dell’impresa Donato Geom. Franco Corso Umberto I n. 136 87010 Terranova da Sibari (CS)  pari a € 59.647,34 iva compresa al 10%;

- Di liquidare la fattura n. 05 del 03/02/2015 all’Impresa Donato Geom. Franco Corso Umberto I  n. 136 - 87010 Terranova da Sibari (CS);

- Trasmettere copia della determina all’Ufficio Finanziario per quanto di propria competenza e  per i successivi adempimenti di competenza;

- Disporre la pubblicazione all’albo pretorio  Online del Comune;

Roggiano Gravina, lì  03/02/2015

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico

f.to (Ing. Pantaleo Borrelli)

SETTORE FINANZIARIO E CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell’art. 184, comma 4, D. Lgs. del 18/08/2000 n. 267

DICHIARA

Che sulla presente determinazione sono stati eseguiti, con esito positivo, i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali – Servizio sul Capitolo  21927 c/r 2009, mutuo cdp posizione n° 4533096 di € 59.647,34  iva compresa al 10%;

| Oggetto: | II° Stato d’avanzamento dei lavori di viabilita’ urbana /progetto stralcio. Impresa Donato Geom. Franco |
| --- | --- |

| Competenza | X Residui |
| --- | --- |

(Oppure) la presente determinazione non comporta impegno spesa.

Roggiano Gravina, lì

Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to  ( Rag. Alfonso FORLANO)